АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2015 г. № 1071

г. Красноуфимск

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Красноуфимский округ Свердловской области на 2015-2017 годы.

В соответствии с Законом Свердловской области от 19.12.2013г. №127-ОЗ «Об обеспеченности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 03.06.2014г. № 477-ПП «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 г. №306-ПП» и руководствуясь ст. 28,31 Устава МО Красноуфимский округ

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на
 2015-2017 годы на территории  МО Красноуфимский округ» и Приложение № 2 «Перечень видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы на территории МО Красноуфимский округ»  постановления администрации МО Красноуфимский округ от 29.07.2014 г. № 1054 «Об утверждении  краткосрочного плана реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  МО Красноуфимский округ Свердловской области  на 2015-2017 годы», изложить их в новой редакции  (прилагаются к настоящему постановлению).

- Данное постановление разместить на официальном сайте Муниципального образования Красноуфимский округ.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО Красноуфимский округ по строительству и ЖКХ Петухова Д.А.

Глава администрации

МО Красноуфимский округ							В.Е.Колосов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации МО Красноуфимский округ

от 21.10.2015 г. № 1071

| ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы на территории МО Красноуфимский округ |
| --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2015 г. |
| 1 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Набережная, д. 4 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 340,90 | 230,00 | 0,00 | 230,00 |  | 20 | 1 665 162,11 | 7 239,84 | 8 955,17 | 2015 год |
| 2 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 74 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 1 | 379,40 | 318,80 | 16,00 | 302,80 |  | 17 | 1 426 807,86 | 4 475,56 | 8 955,17 | 2015 год |
| 3 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Красноармейская, д. 51 | 1961 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 598,80 | 598,80 | 43,80 | 342,50 |  | 21 | 5 358 287,72 | 8 948,38 | 8 955,17 | 2015 год |
| Итого за 2015 г. по домам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 450 257,69 |  |  |  |
| 2016 г. |
| 4 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 3 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 587,50 | 358,70 | 0,00 | 358,70 |  | 18 | 3 391 538,91 | 9 455,08 | 8 955,17 | 2016 год |
| 5 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 4 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 585,50 | 344,60 | 0,00 | 344,60 |  | 20 | 3 335 262,60 | 9 678,65 | 8 955,17 | 2016 год |
| 6 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 1 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 587,00 | 351,20 | 0,00 | 351,20 |  | 31 | 3 392 642,48 | 9 660,14 | 8 955,17 | 2016 год |
| Итого за 2016 г. по домам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 119 443,99 |  |  |  |
| 2017 г. |
| 7 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 72 | 1960 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 435,40 | 261,30 | 0,00 | 261,30 |  | 28 | 4 393 081,46 | 16 812,41 | 8 955,17 | 2017 год |
| 8 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 2 | 1962 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 592,50 | 358,40 | 0,00 | 358,40 |  | 21 | 1 708 652,25 | 4 767,44 | 8 955,17 | 2017 год |
| 9 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, п. Соколиный Камень, ул. Сосновая, д. 4 | 1962 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 328,10 | 344,60 | 0,00 | 344,60 |  | 6 | 3 557 882,23 | 10 324,67 | 12 335,06 | 2017 год |
| 10 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 2 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 2 | 543,80 | 386,30 | 0,00 | 386,30 |  | 17 | 2 386 847,69 | 6 178,74 | 8 955,17 | 2017 год |
| 11 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 6 | 1963 |  | Кирпичные | 2 | 3 | 566,80 | 320,20 | 0,00 | 320,20 |  | 24 | 2 819 334,55 | 8 804,92 | 8 955,17 | 2017 год |
| Итого за 2017 г. по домам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 865 798,18 |  |  |  |
| Итого по Красноуфимский округ |  |  |  |  |  | 5 545,70 | 3 872,90 | 59,80 | 3 600,60 | 0,00 | 223 | 33 435 499,86 | 8 633,19 |  |  |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

администрации МО Красноуфимский округ

от 21.10.2015 г. № 1071

| ПЕРЕЧЕНЬ видов и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2017 годы на территории МО Красноуфимский округ |
| --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона |
|  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление межэтажных и чердачных перекрытий многоквартирного дома | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по Красноуфимский округ | 33 435 499,86 | 9 340 479,02 |  |  | 4184 | 12 976 153,53 | 0 | 2 123 495,10 | 60942,65 | 7 803 172,25 |  |  |  |  |  |  | 417 151,09 |  | 775 048,87 |
| Итого за 2015 г. | 8 450 257,69 | 3 858 237,02 |  |  | 1007 | 3 245 498,53 | 0 | 255 410,20 | 1133,12 | 829 874,25 |  |  |  |  |  |  | 100 663,29 |  | 160 574,40 |
| 1 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, с. Чувашково, ул. Набережная, д. 4 | 1 665 162,11 | 858 584,60 |  |  | 305 | 574 539,56 | 0 | 72 015,75 | 138,34 | 100 620,09 |  |  |  |  |  |  | 27 919,71 |  | 31 482,40 |
| 2 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 74 | 1 426 807,86 | 540 917,65 |  |  | 334 | 443 301,18 | 0 | 72 015,48 | 389,94 | 312 655,69 |  |  |  |  |  |  | 31 072,86 |  | 26 845,00 |
| 3 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Красноармейская, д. 51 | 5 358 287,72 | 2 458 734,77 |  |  | 368 | 2 227 657,79 | 0 | 111 378,97 | 604,84 | 416 598,47 |  |  |  |  |  |  | 41 670,72 |  | 102 247,00 |
| Итого за 2016 г. | 10 119 443,99 | 3 859 977,00 |  |  | 1593 | 4 333 329,00 | 0 | 744 940,98 | 452,13 | 807 637,00 |  |  |  |  |  |  | 131 788,80 |  | 241 771,21 |
| 4 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 3 | 3 391 538,91 | 1 301 955,00 |  |  | 531 | 1 442 190,00 | 0 | 253 400,03 | 150,71 | 269 297,00 |  |  |  |  |  |  | 43 992,00 |  | 80 704,88 |
| 5 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 4 | 3 335 262,60 | 1 256 067,00 |  |  | 531 | 1 442 190,00 | 0 | 243 439,22 | 150,71 | 269 294,00 |  |  |  |  |  |  | 43 842,24 |  | 80 430,14 |
| 6 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 1 | 3 392 642,48 | 1 301 955,00 |  |  | 531 | 1 448 949,00 | 0 | 248 101,73 | 150,71 | 269 046,00 |  |  |  |  |  |  | 43 954,56 |  | 80 636,19 |
| Итого за 2017 г. | 14 865 798,18 | 1 622 265,00 |  |  | 1584 | 5 397 326,00 | 0 | 1 123 143,92 | 59357,4 | 6 165 661,00 |  |  |  |  |  |  | 184 699,00 |  | 372 703,26 |
| 7 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, с. Крылово, ул. Ленина, д. 72 | 4 393 081,46 | 52 890,00 |  |  | 365 | 1 361 930,00 | 0 | 184 592,77 | 635,35 | 2 695 277,00 |  |  |  |  |  |  | 32 602,75 |  | 65 788,94 |
| 8 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, д. Приданниково, ул. Первомайская, д. 2 | 1 708 652,25 | 1 321 571,00 |  |  |  |  | 0 | 253 188,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 366,40 |  | 89 526,75 |
| 9 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, п. Соколиный Камень, ул. Сосновая, д. 4 | 3 557 882,23 | 50 708,00 |  |  | 290 | 1 170 272,00 | 0 | 186 263,19 | 493,9 | 2 076 495,00 |  |  |  |  |  |  | 24 568,13 |  | 49 575,91 |
| 10 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 2 | 2 386 847,69 | 78 378,00 |  |  | 466 | 1 332 756,00 | 0 | 272 897,77 | 644,15 | 579 928,00 |  |  |  |  |  |  | 40 719,74 |  | 82 168,18 |
| 11 | Красноуфимский р-н, Красноуфимский округ, п. Сарана, ул. Патрина, д. 6 | 2 819 334,55 | 118 718,00 |  |  | 463 | 1 532 368,00 | 0 | 226 202,09 | 57584 | 813 961,00 |  |  |  |  |  |  | 42 441,98 |  | 85 643,48 |