АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.02.2013 г.  № 253

г. Красноуфимск

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Газификация МО Красноуфимский округ на 2012-2015 годы»

На основании постановления Правительства Свердловской области от 26.12.2012 г. № 1574-ПП и результатов торгов на проектно-изыскательские работы, проведенные в 2012 году, в соответствии с подпрограммой «Развитие газификации» областной государственной целевой программой «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области» на 2012-2016 годы,  утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 664-ПП, руководствуясь ст. ст. 28, 31 Устава Муниципального образования Красноуфимский округ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменение в  муниципальную целевую программу «Газификация МО Красноуфимский округ»  на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением администрации МО Красноуфимский округ от 14.10.2011 г. № 888   изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Финансовому отделу администрации МО Красноуфимский округ обеспечить внесение изменений в бюджет МО Красноуфимский округ на 2013 года и предусмотреть средства при формировании проектов бюджетов МО Красноуфимский округ на 2013, 2014 и 2015 годы на реализацию муниципальной целевой программы «Газификация МО Красноуфимский округ».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вперед» и на официальном сайте МО Красноуфимский округ.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Муниципального образования

Красноуфимский округ                                                                   В.Е. Колосов

| Согласовано: | И.О. Ф. |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ |  | Д.А. Петухов |
| Начальник финансового управления |  | С.М. Марюхина |
| Начальник юридического отдела |  | В.В. Полежаев |
| Начальник организационно-методического отдела |  | Л.В. Матвеева |
| Исполнитель |  | А.С. Хлобыстов |
| Рассылка: | дело – 2, комитет по экономике -1, отдел ЖКХ -1, финотдел -1, отд.архит. – 1. |

Утверждена:

Постановление администрации МО

Красноуфимский округ  от 14.10.2011 г. № 888

и от       .02.2013 г. №

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

НА 2012 - 2015 ГОДЫ

г. Красноуфимск

2012 год

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

# Муниципальная  целевая программа "Газификация  МО Красноуфимский округ на 2012– 2015 годы" (далее - Программа) представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и ожидаемым результатам комплекс финансово-экономических, организационно-правовых, производственно-технических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области развития газификации на территории  Красноуфимского округа.

Разработка и реализация Программы - одно из приоритетных направлений концепции муниципальной политики администрации МО Красноуфимского округа, направленное на его социально-экономическое развитие. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы потенциально являются существенными факторами повышения уровня жизни населения и эффективности региональной экономики.

Признание газификации одним из важнейших направлений социально-экономического развития требует применения новых подходов к организации решения задач по газификации. В рамках Программы определены основные подходы, направленные на повышение эффективности реализации мероприятий по газификации МО Красноуфимский округ: более четкая координация деятельности различных участников процесса газификации; внедрение предложений, направленных на совершенствование системы финансирования объектов газоснабжения.

Правовыми основаниями разработки Программы являются Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (с изменениями на 30 декабря 2008 года), Постановление Правительства Свердловской области от 17 сентября 2010 г. N 1347-ПП «Об утверждении порядка разработки и реализации областных целевых программ» и Постановление главы администрации МО Красноуфимский округ от 31.07.2008 г. № 401 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ МО Красноуфимский округ».

Программа разработана отделом по архитектуре и градостроительству администрации МО Красноуфимский округ по инициативе главы МО Красноуфимский округ.

## Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

С приходом природного газа газификация стала приоритетным направлением в развитии инженерной инфраструктуры  МО Красноуфимский округ. С момента прихода природного газа в МО Красноуфимский округ и до принятия настоящей Программы введено в эксплуатацию 76,76 км газопроводов, в том числе газопроводов высокого давления 16,98 км, газопроводов среднего давления 1,67 км и газопроводов низкого давления 58,11 км. В настоящее время газифицированы четыре населенных пункта – это с. Криулино, д. Приданниково, п. Березовая Роща и п. Натальинск с общим числом населения 5,5 тыс. человек. Охват населения газификацией природным газом МО Красноуфимский округ             составляет 17,4 % (общая численность населения района составляет            31,6 тыс. чел.). В настоящее время газифицировано природным газом 1095 квартир и индивидуальных жилых домов, что составляет 12,3 % от общего числа квартир и индивидуальных жилых домов, общая численность которых в округе составляет 8921.

Состояние и уровень газификации МО Красноуфимск округа на данном этапе его развития не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения.

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газификации, относятся: высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения, низкая внутренняя норма доходности проектов газификации вследствие незначительных объемов потребления природного газа и большой удаленности не газифицированных потребителей от существующих систем газораспределения.

Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы является одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО Красноуфимский округ, основным инструментом решения которой становится развитие газификации на его территории.

Основание и необходимость решения проблем газификации программным методом обусловлена следующими обстоятельствами:

1. Комплексным и системным подходом к решению финансовых, организационно-методических, технических, информационных вопросов при газификации МО Красноуфимский округ.

2. Повышением эффективности организационных и технических мероприятий по газификации, предлагаемых к реализации и обеспечение значительного социального и экономического эффекта.

3. Необходимостью использования инструментов государственной региональной политики, т.е. включение объектов газификации МО Красноуфимский округ в областные целевые программы на условиях софинансирования.

4. Эффективное решение проблем газификации невозможно в рамках муниципального бюджетного финансирования, поэтому привлечение средств областных и внебюджетных источников является необходимым условием реализации Программы.

Существующие проблемы обусловливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газификации, определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

Необходимость привлечения бюджетных средств для развития газификации определяется ее социальной направленностью, признанием газификации одним из приоритетных направлений.

В рамках реализации мероприятий Программы бюджетные средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации на межпоселковые газопроводы и на распределительные сети населенных пунктов, строительство объектов газоснабжения и создание условий для подготовки потребителей к приему природного газа.

Приход природного газа в населенные пункты округа позволит улучшить экологию окружающей природной среды, улучшить труд и быт сельских жителей, будет способствовать развитию сельскохозяйственного производства и росту жилищного строительства.

Кроме того, наличие газового топлива позволит значительно улучшить качество жизни населения,  улучшить теплоснабжение жилых помещений при снижении затрат на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Так средняя экономия затрат на отопление газифицированного домовладения составляет 3,5-4 тыс. рублей в год по сравнению традиционными видами топлива (дрова, уголь).

Реализация Программы позволит построить 50 км газопроводов и газифицировать 13 населенных пунктов (с. Нижнеиргинское, с. Новое Село, д. Сызги, с. Чатлык, д. Озерки, с. Юва, д. Калиновка, п. Сарана,  с. Средний Бугалыш, с. Ключики, с. Александровское, с. Большой Турыш, д. Подгорная) и довести охват населенных пунктов МО Красноуфимский округ  газификацией природным газом с населением 16,5 тыс. человек  или 52,2 % от общей численности населения округа.

Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основные цели Программы - повышение уровня и качества жизни населения, комплексное развитие межпоселковых и внутрипоселковых сетей, газоснабжение индивидуальных жилых домов, ликвидация газобаллонных установок в многоквартирных жилых домах и дворовых баз сжиженного газа.

Достижение основных целей Программы требует решение следующих задач:

- совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения по разработке, согласованию, экспертизе и утверждению проектно-сметной документации;

- содействие потребительским кооперативам и инициативным группам по подготовке исходной документации для проектирования;

- совершенствование нормативно-правовой базы по взаимодействию органов местного самоуправления и населения округа при организации мероприятий по газификации жилья;

- совершенствование механизма инвестиционного обеспечения.

Мероприятия, предусмотренные Программой, будут реализовываться	 в течение 2012 – 2015 годов.

Программой предусматривается проведение систематического мониторинга, оценки выполнения Программы и при необходимости ее корректировка.

Организаторская функция по привлечению к участию в Программе организаций-инвесторов и функция координации за выполнением мероприятий Программы возлагается на администрацию МО Красноуфимский округ.

Техническая функция по реализации программы возлагается на заместителя главы администрации МО Красноуфимский округ по жилищно-коммунальному хозяйству и на отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Красноуфимский округ.

Приложение № 1

к целевой программе

## ПАСПОРТ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ГАЗИФИКАЦИЯ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ НА  2012-2015 ГОДЫ

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Газификация МО Красноуфимский округ на 2012-2015 годы» |
| --- | --- |
| Реквизиты правового акта о концепции целевой программы | Постановление Правительства Свердловской области от 17 сентября 2010 г. N 1347-ПП «Об утверждении порядка разработки и реализации областных целевых программ» и Постановление главы администрации МО Красноуфимский округ от 31.07.2008 г. № 401 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ МО Красноуфимский округ» |
| Реквизиты правового акта, утверждающего целевую программу | Постановление главы администрации МО Красноуфимский округ |
| Заказчик-координатор целевой муниципальной программы | Администрация МО Красноуфимский округ |
| Ответственный за реализацию программы | Заместитель главы администрации МО Красноуфимский округ по ЖКХ |
| Дата начала реализации программы | 2012 г. |
| Дата окончания реализации программы | 2015 г. |
| Цели и задачи программы | Повышение уровня и качества жизни населения за счет комплексного развития межпоселковых и внутрипоселковых сетей газоснабжения индивидуальных жилых домов, ликвидация газобаллонных установок в многоквартирных жилых домах и ликвидация дворовых баз сжиженного газа. Для достижения основной цели Программы предусматривается решение следующих задач: - совершенствования системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения по разработке, согласованию, экспертизе и утверждению проектно-сметной документации; - содействие потребительским кооперативам и инициативным группам по подготовке исходной документации для проектирования; - совершенствование нормативно-правовой базы по взаимодействию органов местного самоуправления и населения МО Красноуфимский округ при организации мероприятий по газификации жилья; - совершенствование механизма инвестиционного обеспечения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | 1.Построить 50 км газопроводов, в том числе по годам: 2012 г. – 2,1 км 2013 г. - 3,5 км 2014 г. - 16,4 км, 2015 г. – 28 км 2. Газифицировать 800 индивидуальных жилых домов и квартир. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и показатели эффективности | Ввести в эксплуатацию 50 км газопроводов; Газификация 800 индивидуальных жилых домов и квартир. |
| Объемы и источники финансирования целевой программы | На реализацию данной Программы необходимо средств - 280 128,2тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета - 29 687,5 тыс. рублей; другие привлеченные средства - 250440,7 тыс. рублей |

### Приложение № 2

### к целевой программе

### ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ГАЗИФИКАЦИЯ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

| N п/п | Наименование мероприятий | Вид работ и затрат | Год реалии-зации и финан-сирова-ния | Планируемый объем финансирования в текущих ценах 2012 - 2015 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс. руб. | в том числе |
|  |  |  |  |  | Местн. бюджет тыс. руб. | другие привле- ченные средства тыс. руб. | Сред-ства населе-ния тыс. руб. |
| 1. | Расширение сетей газоснабже-ния с. Нижнеиргинское ул.Октябрьская, Краснофлот-цев, Винокурова, Россихина | КВ в т.ч.: ПИР СМР | 2013 2014 | 8 300 220,0 8080 | 525 220 305 | 7 775 - 7775 | - |
| 2. | Расширение сетей газоснабжения с. Новое Село ул.Советская, Набережная, Новая, Уральская | КВ в т.ч.: ПИР СМР | 2013 2014 | 9 570 320 9250 | 598 320 278 | 8 972 - 8972 | - |
| 3 | Газификация с. Сызги. 1 очередь | КВ в т.ч.: ПИР СМР | 2012 2013 | 8 638,7 220 8418,7 | 520 220 300 | 8118,7 8118,7 | - |
| 4 | Расширение сетей газоснабжения с. Чатлык. ул.Октября, Ленина, Мира, Свободы, пер. Зеленый | КВ в т.ч.: ПИР СМР | 2012 2013 2014 | 7 367,4 119,8 820,6 6427 | 1 133,4 119,8 820,6 193 | 6 234 - 6234 | - |
| 5 | Газификация с. Озерки. 1 очередь | КВ в т.ч.: ПИР ПИР СМР | 2012 2013 2014 | 17 032,3 386,2 1275,1 15371 | 2 122,3 386,2 1275,1 461 | 14 910 - - 14910 | - |
| 6 | Газификация с. Юва. 1 очередь | КВ в т.ч.: ПИР ПИР СМР | 2012 2013 2014 | 14 360,3 413 984,3 12963 | 1 786,3 413 984,3 389 | 12 574 - - 12574 | - |
| 7 | Газификация с. Александровское | КВ в т.ч.: ПИР ПИР СМР | 2012 2013 2014 | 20 570,2 410,0 1436,2 18724 | 2 408,2 410,0 1436,2 562 | 18 162 - 18162 | - |
| 8 | Газификация д. Подгорная | КВ в т.ч.: ПИР СМР | 2013 2015 | 35974 3070 32904 | 4057 3070 987 | 31917 - 31917 | - |
| 9 | Газификация с. Большой Турыш | КВ в т.ч.: ПИР ПИР СМР | 2012 2013 2014 | 15721,3 351 1216,3 14154 | 1992,3 351 1216,3 425 | 13729 - - 13729 | - |
| 10 | Газоснабжение ул. Первомайской в д. Приданниково | КВ в т.ч.: ПИР СМР | 2013 2013 | 480 330 150 | 480 330 150 | - | - |
| 11 | Газификация с. Калиновка. | КВ в т.ч.: ПИР ПИР СМР | 2013 2014 2015 | 12300,8 480 1066,8 10754 | 1869,8 480 1066,8 323 | 10431 - 10431 | - |
| 12 | Газификация с. Ключики. | КВ в т.ч.: ПИР СМР | 2013 2015 | 23270 2600 20670 | 3185 2600 585 | 20085 - 20085 | - |
| 13 | Газификация п. Сарана 1 очередь | КВ в т.ч.: ПИР ПИР СМР | 2013 2014 2015 | 32 635,2 1 643,2 2088 28904 | 4 598,2 1 643,2 2088 867 | 28037 - - 28037 | - |
| 14 | Газификация с. Озерки. 2 очередь | КВ в т.ч.: ПИР ПИР | 2014 2015 | 1400 650 750 | 1400 650 750 | - | - |
| 15 | Газификация с. Юва. 2 очередь | КВ в т.ч.: ПИР ПИР | 2014 2015 | 1400 700 700 | 1400 700 700 | - | - |
| СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЖПОСЕЛКОВЫХ ГАЗОПРОВОДОВ |
| 1. | Криулино-Калиновка | СМР | 2015 | 5308 | 160 | 5148 | - |
| 2. | Красноуфимск-Ключики | СМР | 2015 | 8388 | 252 | 8136 | - |
| 3 | Криулино-Сарана | КВ в т.ч.: ПИР СМР | 2013 2015 | 57462 1250 56212 | 1250 1250 - | 56212 - 56212 | - |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 280128,2 | 29687,5 | 250440,7 | - |

КВ    - капитальные вложения

ПИР – проектно-изыскательские работы и экспертиза проектно-сметной документации

СМР – строительно-монтажные работы

Приложение № 3

к целевой программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ГАЗИФИКАЦИЯ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ НА 2012-2015 ГОДЫ»

| № п/п | Год | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |
|  |  |  | Средства местного бюджета | Средства областного бюджета | Средства предприятий газового хозяйства |
| 1 | 2012 | 1 900 | 1 900 | - | - |
| 2 | 2013 | 24 064,4 | 15 945,7 | 8 118,7 | - |
| 3 | 2014 | 88 407 | 7 217,3 | 82 356 |  |
| 4 | 2015 | 164 590 | 4 624 | 103 754 | 56 212 |
|  | ИТОГО 2012-2015 | 280 128,2 | 29687,5 | 194228,7 | 56212 |