ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   15.01.2016 г.   № 2/1

г. Красноуфимск

Об утверждении плана мероприятий по созданию, сохранению, восстановлению и содержанию памятников, памятных знаков, иных мемориальных объектов, увековечивающих память земляков, погибших при защите Отечества, расположенных на территории МО Красноуфимский округ

В соответствии с п.5 раздела II  протокола совещания с участием Губернатора Свердловской области по мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей социально-экономического развития, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, и реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и «Развитие агропромышленного комплекса» (протокол от 20.07.2015г. №28-ЕК), руководствуясь ст. 26  Устава МО Красноуфимский округ

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить План мероприятий по созданию, сохранению, восстановлению и содержанию памятников, памятных знаков, иных мемориальных объектов, увековечивающих память земляков, погибших при защите Отечества, расположенных на территории МО Красноуфимский округ (приложение №1).

- Финансирование мероприятий производить за счет средств местного бюджета согласно Решению Думы Муниципального образования Красноуфимский округ «О бюджете Муниципального образования Красноуфимский округ» на соответствующий финансовый год.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования Красноуфимский округ.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО Красноуфимский округ по социальным вопросам Р.В. Родионова.

Глава

Муниципального образования

Красноуфимский округ                                			       О.В. Ряписов

Приложение №1 к постановлению главы МО Красноуфимский округ от 15.01.2016 г. № 2/1

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ, СОХРАНЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ ПАМЯТНИКОВ, ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ, ИНЫХ МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, УВЕКОВЕЧИВАЮЩИХ ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

| № | Территориальный отдел | Населенный пункт | Вид производимых работ | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Александровкий ТО | д. Подгорная | Капитальный ремонт подхода к памятнику (дорожка) | до 09.05.2016г. |
| 2. |  | с.Александровское | Установка информационного щита на месте формирования воинских частей | до 22.06.2016г |
| 3. | Саранинский ТО | п. Сарана | Изготовление и установка новых мемориальных плит (на плитах планируется увековечить 430 земляков, участников Великой Отечественной войны, умерших в мирное время) | до 09.05.2017г. |
| 4. | Чувашковский ТО | с.Чувашково | реконструкция и капитальный ремонт | до 01.05.2019г. |
| 5. |  | д.Шиловка | капитальный ремонт обелиска погибшим войнам в ВОВ | до 01.05.2018г. |
| 6. |  | д.Шиловка | изготовление и установка мемориальной доски к 100-летию Н.Ф.Сухобского | до 01.03.2016г. |
| 7. |  | д.Шиловка | капитальный ремонт обелиска «Память латышскому красному стрелку, погибшему от рук контрреволюции | до 01.05.2020г. |
| 8. | Натальинский ТО | п.Натальинск | косметический ремонт (штукатурка, побелка постамента, покраска ограждения, бордюров) | до 09.05.2016г. |
| 9. | Рахмангуловский ТО | с.Рахмангулово | строительство памятной плиты (на плите планируется увековечить имена землячек, получивших государственные награды за труд в тылу в 1941-1945гг. | до 09.05.2016г. |
| 10. | Нижнеиргинский ТО | с.Нижнеиргинское | ремонт ограждения мемориального комплекса | до 01.09.2016г. |
| 11. | Ключиковский ТО | с.Ключики | косметический ремонт (побелка стелы, покраска атрибутики (красная краска), ремонт основания с тыльной стороны, выравнивание поверхности (залить бетоном), кладка плитки | до 05.05.2016г. |
| 12. | Бугалышский ТО | д.Верхний Бугалыш | Строительство памятника (на памятнике планируется увековечить 99 земляков, погибших в годы ВОВ) | до 09.05.2016г. |
| 13. | Татарско-Еманзельгинский ТО | д.Татарская Еманзильга | реконструкция памятника (на памятнике планируется увековечить 13 земляков, погибших в ВОВ) | до 01.12.2016г. |
| 14. | Усть-Баякский ТО | д.Усть-Баяк | реконструкция памятника (замена забора памятника) | до 09.05.2016г. |