## Приложение N 6

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

МО Красноуфимский округ

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ до 2020 года"

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ до 2020 года»

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА  12 месяцев  2014 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие газификации МО Красноуфимский округ до 2020 года» |
| 1 | Цель: Устойчивое развитие населенных пунктов на основе создания достойных условий жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача : Повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Ввод в действие газопроводов | км | 16,8 | 0 | 0 | Строительство 17,0699 км газопроводов осуществлялось в 2014 году, объекты не введены в эксплуатацию из-за отсутствия договоров с газораспределительной организацией |
| 4 | Целевой показатель 2 Уровень газификации домов (квартир) | % | 12,5 | 12,5 | 100 |  |

| ПОДПРОГРАММА 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей ми молодых специалистов, в МО Красноуфимский округ до 2020 года» |
| --- |
| 1 | Цель: Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 3 | Целевой показатель 2 Ввод (строительство) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых специалистов всего | тыс. кв. м. | 0,84 | 0,84 | 100 |  |
| 4 | Целевой показатель 2.1. Ввод (строительство) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | тыс. кв. м. | 0,22 | 0,22 | 100 |  |
| 5 | Целевой показатель 2.2. Ввод (строительство) жилья для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м. | 0,62 | 0,62 | 100 |  |
| 6 | Целевой показатель 3. Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности (нарастающим итогом) | процентов |  | 0,021 |  |  |
| 7 | Целевой показатель 3.1. Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности (нарастающим итогом). | процентов |  | 20,6 |  |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ до 2020 года"

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ до 2020 года»

ЗА  12 месяцев  2014 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 77099,007 | 69431,485 | 90,1 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 17135,8 | 16991,502 | 99,2 |  |
| 3 | областной бюджет | 36413,4 | 29702,604 | 81,6 |  |
| 4 | местный бюджет | 9253,278 | 8440,85 | 91,2 |  |
| 5 | внебюджетные источники | 14296,529 | 14296,529 | 100,0 |  |
| 6 | Капитальные вложения | 46976,42 | 39943,476 | 85 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 14454,1 | 14309,802 | 99 |  |
| 8 | областной бюджет | 30715 | 24004,204 | 78 |  |
| 9 | местный бюджет | 1807,318 | 1629,47 | 90 |  |
| 10 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Прочие нужды | 30122,587 | 29488,009 | 97,9 |  |
| 17 | федеральный бюджет | 2681,7 | 2681,7 | 100,0 |  |
| 18 | областной бюджет | 5968,4 | 5698,4 | 100,0 |  |
| 19 | местный бюджет | 7445,96 | 6811,38 | 91,5 |  |
| 20 | внебюджетные источники | 14296,527 | 14296,529 | 100 |  |
| ... | ПОДПРОГРАММА 1 |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ | 53849,978 | 46182,456 | 86 |  |
|  | федеральный бюджет | 14454,1 | 14309,802 | 99 |  |
|  | областной бюджет | 30715 | 24004,204 | 78 |  |
|  | местный бюджет | 8680,878 | 7868,45 | 91 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения |
|  | Мероприятие 1. Всего по разработке расчетных схем газоснабжения в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2. Всего проектно-изыскательские работы и экспертиза на распределительные газопроводы, в т.ч. | 6873,56 | 6239,03 | 91 | По результатам торгов затраты были снижены |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 |  |
|  | местный бюджет | 6873,56 | 6239,03 | 91 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3. Всего по строительству распределительных газопроводов, в т.ч. | 46976,42 | 39943,476 | 85 | По результатам торгов затраты были снижены |
|  | федеральный бюджет | 14454,1 | 14309,802 | 99 |  |
|  | областной бюджет, в т.ч. | 30715 | 24004,204 | 78 |  |
|  | субсидии местным бюджетам | 45169,1 | 38314,006 | 85 |  |
|  | местный бюджет | 1807,318 | 1629,47 | 90 |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| ... | ПОДПРОГРАММА 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей ми молодых специалистов, в МО Красноуфимский округ до 2020 года» |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 2681,7 | 2681,7 | 100 |  |
|  | областной бюджет | 5698,4 | 5698,4 | 100 |  |
|  | местный бюджет | 572,4 | 572,4 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники | 14296,529 | 14296,529 | 100 | Подтверждение собственных средств в размере не менее 30% расчетной стоимости строительства жилья. |

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА  12 месяцев 2014 года

тыс. рублей

| N строки | Наименование объектов | Всего, в том числе | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |
| 1 | Корректировка расчетной схемы газоснабжения района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Проектно-изыскательские работы и экспертиза на распределительные газопроводы - всего, в том числе в разрезе населенных пунктов: (местный бюджет) | 6873,56 | 6239,03 | 91 | 6873,56 | 6239,03 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | с. Новое Село | 388,4 | 388,4 | 100 | 388,4 | 388,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | с. Чатлык | 535,4 | 535,4 | 100 | 535,4 | 535,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | д. Калиновка | 695,2 | 695,2 | 100 | 695,2 | 695,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | с. Ключики | 1147,9 | 1147,9 | 100 | 1147,9 | 1147,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | д. Подгорная | 1202,08 | 1202,08 | 100 | 1202,08 | 1202,08 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Межпоселковый газопровод Криулино - Калиновка | 903 | 903 | 100 | 903 | 903 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Межпоселковый газопровод Березовая Роща - Ключики | 1370 | 1370 | 100 | 1370 | 1370 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Межпоселковый газопровод Криулино - Сарана | 631,58 | 0 | - | 631,58 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объект 1. Строительство распределительных газопроводов д.Озерки (1 очередь) | 6145,267 | 6145,267 | 100 | 266,3 | 266,3 | 100 | 3997,6975 | 3997,6975 | 100 | 1881,2694 | 1881,2694 | 100 |
| 4 | Объект 2. Строительство распределительных газопроводов с.Юва (1 очередь) | 8236,403 | 7708,24572 | 93,6 | 405,848 | 328,0 | 81 | 5324,7774 | 5018,56708 | 94 | 2505,7776 | 2361,67864 | 94 |
| 5 | Объект 3. Строительство распределительных газопроводов с. Большой Турыш (1 очередь) | 8420,704 | 8320,19383 | 99 | 436,9 | 337,410 | 77 | 5428,9866 | 5428,63981 | 99,9 | 2554,8172 | 2554,65402 | 99,9 |
| 6 | Объект 4. Строительство распределительных газопроводов с.Новое Село | 10880,92 | 7077,92 | 65 | 316,92 | 316,92 | 100 | 7183,5 | 3380,5 | 47 | 3380,5 | 3380,5 | 100 |
| 7 | Объект 5. Строительство распределительных газопроводов д.Подгорная | 9182,28 | 7895,02 | 86 | 261,62 | 261,62 | 100 | 6066,06 | 4778,8 | 79 | 2854,6 | 2854,6 | 100 |
| 8 | Объект 6. Строительство распределительных газопроводов с.Чатлык | 4110,73 | 2796,83 | 68 | 119,73 | 119,22 | 100 | 2713,89 | 1400 | 52 | 1277,1 | 1277,1 | 100 |

Примечание: предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы  в Приложении  №1