|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к плану мероприятий («дорожная карта»)  по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010  № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу  от 13.02.2018 г. № 102 |

**ПЛАН-ГРАФИК**

**по обеспечению общедоступных библиотек широкополосным доступом к сети «Интернет» на территории Муниципального образования Красноуфимский округ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование библиотеки, способ подключения к сети «Интернет», скорость передачи данных | Виды планируемых работ (изменение тарифного плана, изменение способа подключения и пр. | Сроки исполнения | Объемы и источники финансирования тыс. рублей | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Саранинская поселковая библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 512 Кбит/сек | Изменение тарифного плана на Деловая лига 1024 | 01.03.2018 | Местный бюджет  9,2 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Увеличение скорости передачи данных не менее 1 Мбит/сек |
| 2. | Натальинская  поселковая библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 512 Кбит/сек | Изменение тарифного плана на Деловая лига 1024 | 01.03.2018 | Местный бюджет  9,2 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Увеличение скорости передачи данных не менее 1 Мбит/сек |
| 3. | Приданниковская сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 512 Кбит/сек | Изменение тарифного плана на Деловая лига 1024 | 01.03.2018 | Местный бюджет  9,2 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Увеличение скорости передачи данных не менее 1 Мбит/сек |
| 4. | Александровская  сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 512 Кбит/сек | Изменение тарифного плана на Деловая лига 1024 | 01.03.2018 | Местный бюджет  9,2 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Увеличение скорости передачи данных не менее 1 Мбит/сек |
| 5. | Чувашковская сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 512 Кбит/сек | Изменение тарифного плана на Деловая лига 1024 | 01.03.2018 | Местный бюджет  9,2 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Увеличение скорости передачи данных не менее 1 Мбит/сек |
| 6. | Новосельская сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 512 Кбит/сек | Изменение тарифного плана на Деловая лига 1024 | 01.03.2018 | Местный бюджет  9,2 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Увеличение скорости передачи данных не менее 1 Мбит/сек |
| 7. | Ключиковская сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 512 Кбит/сек | Изменение тарифного плана на Деловая лига 1024 | 01.03.2018 | Местный бюджет  9,2 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Увеличение скорости передачи данных не менее 1 Мбит/сек |
| 8. | Калиновская сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 512 Кбит/сек | Изменение тарифного плана на Деловая лига 1024 | 01.03.2018 | Местный бюджет  9,2 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Увеличение скорости передачи данных не менее 1 Мбит/сек |
| 9. | Среднебугалышская сельская библиотека, посредством мобильного оператора, тарифный план «Мобильный Интернет 4 G», 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через компанию Мотив | 01.05.2018 | Местный бюджет  6,1 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 10. | Подгорновская сельская библиотека, посредством мобильного оператора, тарифный план «Мобильный Интернет 4 G», 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через компанию Мотив | 01.05.2018 | Местный бюджет  6,1 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 11. | Чатлыковская сельская библиотека, посредством мобильного оператора, тарифный план «Мобильный Интернет 4 G», 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через компанию Мотив | 01.05.2018 | Местный бюджет  6,1 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 12. | Ювинская сельская библиотека, посредством мобильного оператора, тарифный план «Мобильный Интернет 4 G», 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через компанию Мотив | 01.06.2018 | Местный бюджет  6,1 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 13. | Сызгинская сельская библиотека, посредством мобильного оператора, тарифный план «Мобильный Интернет 4 G», 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через компанию Мотив | 01.06.2018 | Местный бюджет  6,1 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 14. | Верхнебугалышская сельская библиотека, посредством мобильного оператора, тарифный план «Мобильный Интернет 4 G», 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через компанию Мотив | 01.06.2018 | Местный бюджет  6,1 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 15. | Большетурышская сельская библиотека, посредством мобильного оператора, тарифный план «Мобильный Интернет 4 G», 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через компанию Мотив | 01.07.2018 | Местный бюджет  6,1 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 16. | Зауфимская сельская библиотека, посредством мобильного оператора, тарифный план «Мобильный Интернет 4 G», 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через компанию Мотив | 01.07.2018 | Местный бюджет  6,1 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 17. | Озерская сельская библиотека, посредством мобильного оператора, тарифный план «Мобильный Интернет 4 G», 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через компанию Мотив | 01.07.2018 | Местный бюджет  6,1 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 18. | Тат-Еманзельгинская сельская библиотека, посредством мобильного оператора, тарифный план «Мобильный Интернет 4 G», 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через компанию Мотив | 01.08.2018 | Местный бюджет  6,1 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 19. | Новобугалышская сельская библиотека, посредством мобильного оператора, тарифный план «Мобильный Интернет 4 G», 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через компанию Мотив | 01.08.2018 | Местный бюджет  6,1 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 20. | Устьбугалышская сельская библиотека, посредством мобильного оператора, тарифный план «Мобильный Интернет 4 G», 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через компанию Мотив | 01.08.2018 | Местный бюджет  6,1 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 21. | Большетавринская сельская библиотека, посредством мобильного оператора, тарифный план «Интернет-VIP», 2 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через компанию МТС | 01.09.2018 | Местный бюджет  8,6 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 22. | Рахмангуловская сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Всегда в сети», 64 Кбит/сек | Изменение способа подключения с Ростелеком на Мотив | 01.09.2018 | Местный бюджет  5,5 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Увеличение скорости передачи данных не менее 1 Мбит/сек |
| 23. | Сарсинская сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Всегда в сети», 64 Кбит/сек | Изменение способа подключения с Ростелеком на МТС | 01.09.2018 | Местный бюджет  8,6 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Увеличение скорости передачи данных не менее 1 Мбит/сек |
| 24. | Саранинская поселковая библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 1 Мбит/сек | Подключение к Национальной электронной библиотеке | 01.09.2018 | Бесплатно | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение подключения библиотеки к национальному электронному ресурсу |
| 25. | Натальинская  поселковая библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 1 Мбит/сек | Подключение к Национальной электронной библиотеке | 01.09.2018 | Бесплатно | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение подключения библиотеки к национальному электронному ресурсу |
| 26. | Александровская  сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 1 Мбит/сек | Подключение к Национальной электронной библиотеке | 01.09.2018 | Бесплатно | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение подключения библиотеки к национальному электронному ресурсу |
| 27. | Чувашковская сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 1 Мбит/сек | Подключение к Национальной электронной библиотеке | 01.09.2018 | Бесплатно | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение подключения библиотеки к национальному электронному ресурсу |
| 28. | Новосельская сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 1 Мбит/сек | Подключение к Национальной электронной библиотеке | 01.09.2018 | Бесплатно | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение подключения библиотеки к национальному электронному ресурсу |
| 29. | Ключиковская сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 1 Мбит/сек | Подключение к Национальной электронной библиотеке | 01.09.2018 | Бесплатно | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение подключения библиотеки к национальному электронному ресурсу |
| 30. | Калиновская сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Деловая лига 512», 1 Мбит/сек | Подключение к Национальной электронной библиотеке | 01.09.2018 | Бесплатно | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение подключения библиотеки к национальному электронному ресурсу |
| 31. | Русскоустьмашская сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Безлимитный», 128 Кбит/сек | Изменение способа подключения с Ростелеком на Мотив | 01.10.2018 | Местный бюджет  3,7 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Увеличение скорости передачи данных не менее 1 Мбит/сек |
| 32. | Нижнеиргинская сельская библиотека, по телефонной линии (ADSL), тарифный план «Безлимитный», 128 Кбит/сек | Изменение способа подключения с Ростелеком на МТС | 01.10.2018 | Местный бюджет  5,6 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Увеличение скорости передачи данных не менее 1 Мбит/сек |
| 33. | Верхиргинская сельская библиотека, спутниковый канал Интернет, тарифный план 3 ГБ, 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через спутниковый канал связи Ростелеком | 01.11.2018 | Областной бюджет  46,2 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 34. | Красносокольская сельская библиотека, спутниковый канал Интернет, тарифный план 3 ГБ, 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через спутниковый канал связи Ростелеком | 01.11.2018 | Областной бюджет  46,2 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 35. | Шиловская сельская библиотека, спутниковый канал Интернет, тарифный план 3 ГБ, 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через спутниковый канал связи Ростелеком | 01.11.2018 | Областной бюджет  46,2 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 36. | Среднебаякская сельская библиотека, спутниковый канал Интернет, тарифный план 3 ГБ, 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через спутниковый канал связи Ростелеком | 01.11.2018 | Областной бюджет  46,2 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 37. | Кошаевская сельская библиотека, спутниковый канал Интернет, тарифный план 3 ГБ, 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через спутниковый канал связи Ростелеком | 01.11.2018 | Областной бюджет  46,2 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |
| 38. | Саргаинская сельская библиотека, спутниковый канал Интернет, тарифный план 3 ГБ, 1 Мбит/сек | Подключение к сети Интернет через спутниковый канал связи Ростелеком | 01.11.2018 | Областной бюджет  46,2 | Феоктистова Н. И., заведующая Красноуфимской Центральной районной библиотекой | Обеспечение библиотеки широкополосным доступом к сети Интернет |