Приложение № 1

к постановлению Администрации МО Красноуфимский округ

 от 27.03.2018 № 249

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ НА 2017-2022 ГОДЫ»**

2017 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ Администрации МО Красноуфимский округ |
| Сроки реализации муниципальной (комплексной) программы | 2017 - 2022 годы |
| Цели и задачи муниципальной (комплексной) программы | **Цель:**Повышение качества и комфорта благоустройства территории МО Красноуфимский округ**Задачи:**1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Красноуфимский округ.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Красноуфимский округ.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Красноуфимский округ.
 |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной (комплексной) программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО Красноуфимский округ.
4. Количество благоустроенных общественных территорий.
5. Доля дворовых территорий благоустроенных при финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц.
 |
| Объемы финансирования муниципальной (комплексной) программы, тыс. руб. | **ВСЕГО: 67 969,97 тыс. руб.** в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. руб. 2018 год – 1 091,02 тыс. руб. 2019 год – 13 142,00 тыс. руб. 2020 год – 17 940,36 тыс. руб. 2021 год – 24 349,32 тыс. руб. 2022 год – 11 447,27 тыс. руб.из них: **областной бюджет: 63 144,02 тыс. руб.** в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. руб. 2018 год – 92,02 тыс. руб. 2019 год – 12 620,26 тыс. руб. 2020 год – 17 228,13 тыс. руб. 2021 год – 22 246,31 тыс. руб. 2022 год – 10 957,31 тыс. руб. **местный бюджет: 4 168,99 тыс. руб.** в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. руб. 2018 год – 999,00 тыс. руб. 2019 год – 390,32 тыс. руб. 2020 год – 532,83 тыс. руб. 2021 год – 1 871,35 тыс. руб. 2022 год – 375,49 тыс. руб.**внебюджетные источники: 656,96 тыс. руб.**в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. руб. 2018 год – 0,00 тыс. руб. 2019 год – 131,42 тыс. руб. 2020 год – 179,40 тыс. руб. 2021 год – 231,66 тыс. руб. 2022 год – 114,47 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий. |
| Адрес размещения муниципальнойпрограммы в сети Интернет  | [www.rkruf.ru](http://www.rkruf.ru)  |

1. **Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства на территории МО Красноуфимский округ**

Общая площадь муниципального образования на 01.01.2017 г. составляла 339329 га, протяженность с севера на юг 110 км, с запада на восток 60 км. В состав МО Красноуфимский округ входят 67 населенных пунктов, из них поселков городского типа - 1, поселков - 6, сёл - 17, деревень - 43. Численность населения на 01.01.2017 года составляла 25981 человек.

На территории Муниципального образования Красноуфимский округ расположено 160 многоквартирных домов (далее МКД) с общей площадью зданий 156,82 тыс. м2.

Всего насчитывается 17 детских спортивно-игровых оборудованных площадок, суммарная площадь которых составляет 17225 м2. Достаточно большое количество дворовых территорий не имеет детских спортивно-игровых площадок. Существуют проблемы, связанные с отсутствием внутридомовых автостоянок, разрушением асфальтобетонного покрытия дорожно-тропиночной сети, необходимостью ремонта наружного освещения и реконструкцией озеленения дворовых территорий.

Территория МО Красноуфимский округ лишена муниципальных парков, скверов и набережных. Организация планировки застройки и землепользования округа исторически сложилась таким образом, что фактически округ лишен территорий общего пользования, принадлежащих муниципалитету.

Благоустройство является одной из приоритетных задач в работе органов местного самоуправления.

Надлежащее состояние дворовых и общественных территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание комфортной городской среды, улучшение комфорта и безопасности дворовых и общественных территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

Для решения выявленных, проблем по вопросу благоустройства дворовых и общественных территорий и принятия мер по формированию комфортной городской среды на территории МО Красноуфимский округ разработана настоящая программа.

1. **Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта благоустройства территории МО Красноуфимский округ.

Достижение цели будет обеспечиваться путем решения следующих задач:

* повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Красноуфимский округ;
* повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Красноуфимский округ;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Красноуфимский округ.

Срок реализации муниципальной программы – 2017 - 2022 годы.

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий.

Для реализации мероприятий муниципальной программы утверждены следующие документы:

* Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ» (постановление Администрации МО Красноуфимский округ от 31.05.2017 № 471);
* Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Красноуфимский округ» (постановление Администрации МО Красноуфимский округ от 31.05.2017 № 471);
* Порядок проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ» (Постановление Администрации МО Красноуфимский округ от 31.05.2017 № 470).
1. **План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы» указан в Приложении № 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы» указан в Приложении № 3.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы» указано в Приложении № 4

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы» указан в Приложении № 5.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы» указан в Приложении № 6.

1. **Контроль и координация реализации**

**муниципальной программы**

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы создается Общественная комиссия. Включение объектов в муниципальную программу осуществляется по результатам рассмотрения и оценки Общественной комиссией предложений граждан и организаций.

Общественный контроль реализации мероприятий по благоустройству территории вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото- и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации проекта по благоустройству направляется в Общественную комиссию.

Общественный контроль реализации проекта по благоустройству общественной территории осуществляется с учетом положений и законов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

Контроль над реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Приложение №1

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»

**Цели, задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование цели (целей), задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | Источник значений целевого показателя |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Цель: Повышение качества и комфорта благоустройства территории МО Красноуфимский округ |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Красноуфимский округ. |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | Проценты | 10 | 12,3 | 14,71 | 17,06 | 18,82 | 20,59 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО Красноуфимский округ) | Проценты | 3,11 | 4,3 | 5,00 | 5,90 | 7,10 | 8,00 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Красноуфимский округ. |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
|  | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Красноуфимский округ. |
|  | Доля дворовых территорий благоустроенных при финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 2,35 | 4,71 | 7,06 | 9,41 | 11,76 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |

Приложение № 2

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»

**План мероприятий**

 **по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номер строки  целевых показателей, на достижение которых  направлены  мероприятия |
|  всего  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  | 67969,97 | 0,00 | 1091,02 | 13142,00 | 17940,36 | 24349,32 | 11447,27 |  |
| Областной бюджет  | 63144,02 | 0,00 | 92,02 | 12620,26 | 17228,13 | 22246,31 | 10957,31 |  |
| Местный бюджет  | 4168,99 | 0,00 | 999,00 | 390,32 | 532,83 | 1871,35 | 375,49 |  |
| Внебюджетные источники  | 656,96 | 0,00 | 0,00 | 131,42 | 179,40 | 231,66 | 114,47 |  |
| 2 | Мероприятие 1. Разработка проектной документации по благоустройство дворовых и общественных территорий. | 1646,32 | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 1183,32 | 0,00 | 3, 4, 5, 7, 9 |
| Областной бюджет  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 1646,32 | 0,00 | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 1183,32 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Мероприятие 2. Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий  | 15788,32 | 0,00 | 209,96 | 3196,00 | 4748,36 | 4680,00 | 2954,00 | 3, 4, 5, 9 |
| Областной бюджет  | 14959,90 | 0,00 | 0,00 | 3069,12 | 4559,85 | 4494,20 | 2836,73 |  |
| Местный бюджет  | 672,64 | 0,00 | 209,96 | 94,92 | 141,03 | 139,00 | 87,73 |  |
| Внебюджетные источники  | 155,78 | 0,00 | 0,00 | 31,96 | 47,48 | 46,80 | 29,54 |  |
| 4 | Мероприятие 3. Мероприятия по повышению уровня благоустройства общественных территорий  | 50535,33 | 0,00 | 418,06 | 9946,00 | 13192,00 | 18486,00 | 8493,27 | 7 |
| Областной бюджет  | 48184,12 | 0,00 | 92,02 | 9551,14 | 12668,28 | 17752,11 | 8120,58 |  |
| Местный бюджет  | 1850,03 | 0,00 | 326,04 | 295,40 | 391,80 | 549,03 | 287,76 |  |
| Внебюджетные источники  | 501,17 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | 131,92 | 184,86 | 84,93 |  |

Приложение № 3

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Красноуфимский округ. |
| 1.1. Разработка и утверждение с учетом общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. | Отдел архитектуры, Отдел ЖКХ, заинтересованные лица | 2017 год | 2022 год |  | Формирование современной городской среды | 3, 4, 5, 7 |
| 1.2. Разработка проектов благоустройства дворовых территорий. | Отдел архитектуры, Отдел ЖКХ, заинтересованные лица | 2017 год | 2022 год |  | Формирование современной городской среды | 3, 4, 5 |
| 1.3. Благоустройство дворовых территорий. | Отдел архитектуры, Отдел ЖКХ, заинтересованные лица | 2017 год | 2022 год |  | Формирование современной городской среды | 3, 4, 5 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Красноуфимский округ. |
| 2.1. Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.  | Отдел архитектуры, Отдел ЖКХ, заинтересованные лица | 2017 год | 2022 год | Приведение в соответствие с нормативными требованиями законодательства РФ дворовых территорий | Формирование современной городской среды | 7, 9 |
| 2.2. Разработка проектов благоустройства общественных территорий. | Отдел архитектуры, Отдел ЖКХ, заинтересованные лица | 2017 год | 2022 год |  | Формирование современной городской среды | 7 |
| 2.3. Благоустройство общественных территорий. | Отдел архитектуры, Отдел ЖКХ, КУИ | 2017 год | 2022 год | Благоустройство общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий. | Формирование современной городской среды | 7 |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, коммерческих и некоммерческих организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Красноуфимский округ |
| 3.1. Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых и муниципальных территорий общего пользования. | Администрация МО Красноуфимский округ,  | 2017 | 2022 | Вовлечение, посредством информационных ресурсов, населения МО Красноуфимский округ в сферу благоустройства территории | Формирование современной городской среды |  5 |
| 3.2. Обеспечение финансового участия граждан, организаций в благоустройстве дворовых территорий. | Администрация МО Красноуфимский округ | 2017 | 2022 | Обеспечение сбора, учета, распределения и расходования денежных средств в целях реализации муниципальной программы | Формирование современной городской среды |  5 |
| 3.3. Обеспечение трудового участия граждан, организаций в благоустройстве общественных территорий. | Администрация МО Красноуфимский округ | 2017 | 2022 | Организация учета и распределения трудовых ресурсов для достижения цели муниципальной программы | Формирование современной городской среды | 5 |

Приложение №4

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель  | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
|
| Муниципальная программа Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы | Отдел ЖКХ | всего в том числе: | 67969,97 |
| Отдел ЖКХ | областной бюджет | 63144,02 |
| Отдел ЖКХ | местный бюджет | 4168,99 |
| Управляющие компании | внебюджетные средства | 656,96 |

Приложение № 5

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству**

**по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
|  всего  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1. Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий | 15788,32 | 0,00 | 209,96 | 3196,00 | 4748,36 | 4680,00 | 2954,00 |
| Областной бюджет  | 14959,90 | 0,00 | 0,00 | 3069,12 | 4559,85 | 4494,20 | 2836,73 |
| Местный бюджет  | 672,64 | 0,00 | 209,96 | 94,92 | 141,03 | 139,00 | 87,73 |
| Внебюджетные источники  | 155,78 | 0,00 | 0,00 | 31,96 | 47,48 | 46,80 | 29,54 |
| 2 | 1.1 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, п.г.т. Натальинск, ул. Кирова, д. 22, Советская 3а, Советская 3, Ленина 25. | 2055,96 | 0,00 | 209,96 | 1846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 1772,71 | 0,00 | 0,00 | 1772,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 264,79 | 0,00 | 209,96 | 54,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 18,46 | 0,00 | 0,00 | 18,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1.2 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, п. Сарана, ул. Партизанская д. 11, Заводскаяд. 67, д. 69 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 1350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 1296,41 | 0,00 | 0,00 | 1296,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 40,1 | 0,00 | 0,00 | 40,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 13,5 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1.3 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 12 | 1056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1056,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 1014,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014,08 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 31,363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,36 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1.4 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 13 | 1236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1236,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 1186,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1186,93 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 36,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,71 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1.5 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 14 | 978,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,36 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 939,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,52 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 29,057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,06 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,78 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1.6 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, п.Березовая Роща, ул.Загородная,12, 14, 16 | 1478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1478,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 1419,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1419,32 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 43,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,90 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 14,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1.7 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 16,17,18 | 2760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2760,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 2650,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2650,43 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 81,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,97 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 27,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 0,00 |
| 9 | 1.8 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, д. Приданниково, ул. Дружбы д. 15, ул. Дружбы, д. 16  | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 921,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,89 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 28,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,51 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 9,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 |
| 10 | 1.9 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, д. Приданниково, ул. Дружбы д. 13 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 921,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,89 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 28,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,51 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 9,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 |
| 11 | 1.10 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Садовая, д. 1, д. 2 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,00 |
| Областной бюджет  | 939,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,17 |
| Местный бюджет  | 29,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,05 |
| Внебюджетные источники  | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,78 |
| 12 | 1.11 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Крылово, ул. Гагарина, д. 1. | 1080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1080,00 |
| Областной бюджет  | 1037,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1037,12 |
| Местный бюджет  | 32,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,08 |
| Внебюджетные источники  | 10,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 |
| 13 | 1.12 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Крылово, ул. Гагарина, д. 3. | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
| Областной бюджет  | 860,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,43 |
| Местный бюджет  | 26,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,61 |
| Внебюджетные источники  | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,96 |
| 14 | 2. Мероприятия по повышению уровня благоустройства общественных территорий | 50535,33 | 0,00 | 418,06 | 9946,00 | 13192,00 | 18486,00 | 8493,27 |
| Областной бюджет  | 48184,12 | 0,00 | 92,02 | 9551,14 | 12668,28 | 17752,11 | 8120,58 |
| Местный бюджет  | 1850,03 | 0,00 | 326,04 | 295,40 | 391,80 | 549,03 | 287,76 |
| Внебюджетные источники  | 501,17 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | 131,92 | 184,86 | 84,93 |
| 15 | 2.1 Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий. | 418,06 | 0,00 | 418,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 92,02 | 0,00 | 92,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 326,04 | 0,00 | 326,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2.2 Благоустройство общественной территории: д. Приданниково, общественная территория по ул. Дружбы (территория бывшего стадиона).  | 9946,00 | 0,00 | 0,00 | 9946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 9551,14 | 0,00 | 0,00 | 9551,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 295,4 | 0,00 | 0,00 | 295,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2.3 Благоустройство общественной территории по адресу: с. Криулино, общественная территория, расположенная по ул. Механизаторов (между Криулинским домом культуры и многоквартирным домом по адресу: ул. Механизаторов, 2А).  | 8046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8046,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 7726,574 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7726,57 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 238,9662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,97 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 80,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,46 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2.4 Благоустройство общественной территории по адресу: п. Сарана благоустройство общественной территории по ул. Заводская. | 5146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5146,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 4941,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4941,70 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 152,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,84 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 51,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,46 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2.5 Благоустройство общественной территории по адресу: п.г.т. Натальинск, парк расположенный по ул. Кирова | 9946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9946,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 9551,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9551,14 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 295,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,40 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 99,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46 | 0,00 |
| 20 | 2.6 Благоустройство общественной территории по адресу: спортивная площадка в с. Русская Тавра ул. Мира. | 8540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8540,00 | 0,00 |
| Областной бюджет  | 8200,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8200,96 | 0,00 |
| Местный бюджет  | 253,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,64 | 0,00 |
| Внебюджетные источники  | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,40 | 0,00 |
| 21 | 2.7 Благоустройство общественной территории по адресу: с. Крылово, общественная территория, расположенная по ул. Ленина между домами № 66 и № 68 | 6700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6700,00 |
| Областной бюджет  | 6434,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6434,01 |
| Местный бюджет  | 198,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,99 |
| Внебюджетные источники  | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |
| 22 | 2.8 Благоустройство общественной территории по адресу: с. Юва, территория по ул. Ленина (вблизи Ювинского детского сада). | 6890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6890,00 |
| Областной бюджет  | 1686,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1686,57 |
| Местный бюджет  | 88,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,77 |
| Внебюджетные источники  | 17,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93 |

Приложение №6

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»

**План реализации**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Проведение общественных обсуждений и утверждение дизайн-проектов. | Администрация МО Красноуфимский округ |  |  |  | до 01.12.2017 |  |  |  | до 01.12.2018 |  |  |  | до 01.12.2019 |  |  |  | до 01.12.2020 |  |  |  | до 01.12.2021 |  |  |  |  |
| Подготовка проектов на благоустройство общественных и дворовых территорий. | Администрация МО Красноуфимский округ |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12.2018 |  |  |  | до 01.12.2019 |  |  |  | до 01.12.2020 |  |  |  | до 01.12.2021 |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО Красноуфимский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12.2019 |  |  |  | до 01.12.2020 |  |  |  | до 01.12.2021 |  |  |  | до 01.12.2022 |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация МО Красноуфимский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12.2019 |  |  |  | до 01.12.2020 |  |  |  | до 01.12.2021 |  |  |  | до 01.12.2022 |