|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к плану мероприятий («дорожная карта»)  по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества от 24.08.2010  № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа к национальному библиотечному ресурсу  от 28.06.2018 г. № 581 |

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**результативности реализации план мероприятий («дорожная карта») по исполнению пункта 2 решения заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества** **от 24.08.2010 № Пр-2483 по оснащению муниципальных публичных библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным подключением их к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе для доступа   
к национальному библиотечному ресурсу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Справочно: базовое значение целевого показателя  (на начало реализации плана мероприятий) |
| I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | III  квартал 2018 года | IV квартал 2018 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество общедоступных библиотек | сетевых единиц | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 2. | Количество общедоступных библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет» | сетевых единиц | 14 | 23 | 28 | 33 | 33 |
| 3. | Количество общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (со скоростью передачи данных не менее 1 Мбит/сек) | сетевых единиц | 2 | 20 | 28 | 33 | 33 |
| 4. | Доля общедоступных библиотек, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | процентов | 42,4 | 60,6 | 84,9 | 100 | 100 |
| 5. | Количество общедоступных библиотек,  на базе которых созданы точки доступа  к ресурсам Национальной электронной библиотеки в рамках договора с оператором ресурса | сетевых единиц | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| 6. | Количество точек доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки, созданных на базе общедоступных библиотек в рамках договора с оператором ресурса | единиц | 1 | 12 | 15 | 15 | 15 |