**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ НА 2017-2022 ГОДЫ»**

2017 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ Администрации МО Красноуфимский округ |
| Сроки реализации муниципальной (комплексной) программы | 2017 - 2022 годы |
| Цели и задачи муниципальной (комплексной) программы | **Цель:**  Повышение качества и комфорта благоустройства территории МО Красноуфимский округ  **Задачи:**   1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Красноуфимский округ. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Красноуфимский округ. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Красноуфимский округ. |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной (комплексной) программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. 3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО Красноуфимский округ. 4. Количество благоустроенных общественных территорий. 5. Доля дворовых территорий благоустроенных при финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц. |
| Объемы финансирования муниципальной (комплексной) программы, тыс. руб. | **ВСЕГО: 28 399,49 тыс. руб.**  в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. руб.  2018 год – 7 595,64 тыс. руб.  2019 год – 5 639,13 тыс. руб.  2020 год – 5 723,67 тыс. руб.  2021 год – 5 655,60 тыс. руб.  2022 год – 3 785,45 тыс. руб. из них:  **областной бюджет: 22 258,08 тыс. руб.**  в том числе: 2017 год – 0,00тыс. руб.  2018 год – 6030,79 тыс. руб.  2019 год – 4190,69 тыс. руб.  2020 год – 4270,20 тыс. руб.  2021 год – 4206,18 тыс. руб.  2022 год – 3560,22 тыс. руб.  **местный бюджет: 5 904,75 тыс. руб.**  в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. руб.  2018 год – 1 500,73 тыс. руб.  2019 год – 1 403,88 тыс. руб.  2020 год – 1 408,07 тыс. руб.  2021 год – 1 404,70 тыс. руб.  2022 год – 187,38 тыс. руб.  **внебюджетные источники: 236,66тыс. руб.**  в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. руб.  2018 год – 64,12 тыс. руб.  2019 год – 44,56 тыс. руб.  2020 год – 45,40 тыс. руб.  2021 год – 44,72 тыс. руб.  2022 год – 37,85 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | [www.rkruf.ru](http://www.rkruf.ru) |

1. **Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства на территории МО Красноуфимский округ**

Общая площадь муниципального образования составляет 339329 га, протяженность с севера на юг 110 км, с запада на восток 60 км. В состав МО Красноуфимский округ входят 67 населенных пунктов, из них поселков городского типа - 1, поселков - 6, сёл - 17, деревень - 43. Численность населения составляет 25981 человек.

На территории Муниципального образования Красноуфимский округ расположено 160 многоквартирных домов (далее МКД) с общей площадью зданий 156,82 тыс. м2.

Всего насчитывается 17 детских спортивно-игровых оборудованных площадок, суммарная площадь которых составляет 17225 м2. Достаточно большое количество дворовых территорий не имеет детских спортивно-игровых площадок. Существуют проблемы, связанные с отсутствием внутридомовых автостоянок, разрушением асфальтобетонного покрытия дорожно-тропиночной сети, необходимостью ремонта наружного освещения и реконструкцией озеленения дворовых территорий.

Территория МО Красноуфимский округ лишена муниципальных парков, скверов и набережных. Организация планировки застройки и землепользования округа исторически сложилась таким образом, что фактически округ лишен территорий общего пользования, принадлежащих муниципалитету.

Благоустройство является одной из приоритетных задач в работе органов местного самоуправления.

Надлежащее состояние дворовых и общественных территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание комфортной городской среды, улучшение комфорта и безопасности дворовых и общественных территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

Для решения выявленных, проблем по вопросу благоустройства дворовых и общественных территорий и принятия мер по формированию комфортной городской среды на территории МО Красноуфимский округ разработана настоящая программа.

1. **Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта благоустройства территории МО Красноуфимский округ.

Достижение цели будет обеспечиваться путем решения следующих задач:

* повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Красноуфимский округ;
* повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Красноуфимский округ;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Красноуфимский округ.

Срок реализации муниципальной программы – 2017 - 2022 годы.

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий.

Для реализации мероприятий муниципальной программы утверждены следующие документы:

* Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ» (постановление Администрации МО Красноуфимский округ от 31.05.2017 № 471);
* Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Красноуфимский округ» (постановление Администрации МО Красноуфимский округ от 31.05.2017 № 471);
* Порядок проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ» (Постановление Администрации МО Красноуфимский округ от 31.05.2017 № 470).

1. **План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы» указан в Приложении № 2.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы» указан в Приложении № 3.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы» указано в Приложении № 4

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы» указан в Приложении № 5.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы» указан в Приложении № 6.

1. **Контроль и координация реализации**

**муниципальной программы**

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы создается Общественная комиссия. Включение объектов в муниципальную программу осуществляется по результатам рассмотрения и оценки Общественной комиссией предложений граждан и организаций.

Общественный контроль реализации мероприятий по благоустройству территории вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото- и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации проекта по благоустройству направляется в Общественную комиссию.

Общественный контроль реализации проекта по благоустройству общественной территории осуществляется с учетом положений и законов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

Контроль над реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Приложение №1

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»

**Цели, задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование цели (целей), задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | | | Источник значений целевого показателя |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Цель: Повышение качества и комфорта благоустройства территории МО Красноуфимский округ | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Красноуфимский округ. | | | | | | | | |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 35 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 10 | 12,3 | 14,71 | 17,06 | 18,82 | 20,59 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО Красноуфимский округ) | Проценты | 3,11 | 4,3 | 5,00 | 5,90 | 7,10 | 8,00 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
|  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Красноуфимский округ. | | | | | | | | |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
|  | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Красноуфимский округ. | | | | | | | | |
|  | Доля дворовых территорий благоустроенных при финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 2,35 | 4,71 | 7,06 | 9,41 | 11,76 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |

Приложение № 2

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»

**План мероприятий**

**по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | Номер строки  целевых  показателей,  на достижение  которых  направлены  мероприятия |
| всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 28399,49 | 0,00 | 7595,64 | 5639,13 | 5723,67 | 5655,60 | 3785,45 |  |
| Областной бюджет | 22258,08 | 0,00 | 6030,79 | 4190,69 | 4270,20 | 4206,18 | 3560,22 |  |
| Местный бюджет | 5904,75 | 0,00 | 1500,73 | 1403,88 | 1408,07 | 1404,70 | 187,38 |  |
| Внебюджетные источники | 236,66 | 0,00 | 64,12 | 44,56 | 45,40 | 44,72 | 37,85 |  |
| 2 | Мероприятие 1. Разработка проектной документации по благоустройство дворовых и общественных территорий. | 4733,28 | 0,00 | 1183,32 | 1183,32 | 1183,32 | 1183,32 | 0,00 | 3, 4, 5, 7 |
| Областной бюджет | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 4733,28 | 0,00 | 1183,32 | 1183,32 | 1183,32 | 1183,32 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Мероприятие 2. Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий | 17098,15 | 0,00 | 4241,53 | 2970,54 | 3084,35 | 3016,28 | 3785,45 | 3, 4, 5 |
| Областной бюджет | 16080,81 | 0,00 | 3989,15 | 2793,8 | 2900,83 | 2836,81 | 3560,22 |  |
| Местный бюджет | 846,351 | 0,00 | 209,96 | 147,04 | 152,68 | 149,306 | 187,38 |  |
| Внебюджетные источники | 170,9778 | 0,00 | 42,42 | 29,7 | 30,84 | 30,16 | 37,85 |  |
| 4 | Мероприятие 3. Мероприятия по повышению уровня благоустройства общественных территорий | 6568,069 | 0,00 | 2170,8 | 1485,27 | 1456 | 1456 | 0,00 | 7 |
| Областной бюджет | 6177,269 | 0,00 | 2041,64 | 1396,9 | 1369,37 | 1369,37 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 325,1195 | 0,00 | 107,45 | 73,52 | 72,07 | 72,07 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 65,6807 | 0,00 | 21,71 | 14,85 | 14,56 | 14,56 | 0,00 |  |

Приложение № 3

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Красноуфимский округ. | | | | | | |
| 1.1. Разработка и утверждение с учетом общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. | Отдел архитектуры, Отдел ЖКХ, заинтересованные лица | 2017 год | 2022 год |  | Формирование современной городской среды | 3, 4, 5, 7 |
| 1.2. Разработка проектов благоустройства дворовых территорий. | Отдел архитектуры, Отдел ЖКХ, заинтересованные лица | 2017 год | 2022 год |  | Формирование современной городской среды | 3, 4, 5 |
| 1.3. Благоустройство дворовых территорий. | Отдел архитектуры, Отдел ЖКХ, заинтересованные лица | 2017 год | 2022 год |  | Формирование современной городской среды | 3, 4, 5 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Красноуфимский округ. | | | | | | |
| 2.1. Разработка и утверждение с учетом общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. | Отдел архитектуры, Отдел ЖКХ, заинтересованные лица | 2017 год | 2022 год | Приведение в соответствие с нормативными требованиями законодательства РФ дворовых территорий | Формирование современной городской среды | 7, 9 |
| 2.2. Разработка проектов благоустройства общественных территорий. | Отдел архитектуры, Отдел ЖКХ, заинтересованные лица | 2017 год | 2022 год |  | Формирование современной городской среды | 7 |
| 2.3. Благоустройство общественных территорий. | Отдел архитектуры, Отдел ЖКХ, КУИ | 2017 год | 2022 год | Благоустройство общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий. | Формирование современной городской среды | 7 |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, коммерческих и некоммерческих организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Красноуфимский округ | | | | | | |
| 3.1. Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых и муниципальных территорий общего пользования. | Администрация МО Красноуфимский округ, | 2017 | 2022 | Вовлечение, посредством информационных ресурсов, населения МО Красноуфимский округ в сферу благоустройства территории | Формирование современной городской среды | 5 |
| 3.2. Обеспечение финансового участия граждан, организаций в благоустройстве дворовых территорий. | Администрация МО Красноуфимский округ | 2017 | 2022 | Обеспечение сбора, учета, распределения и расходования денежных средств в целях реализации муниципальной программы | Формирование современной городской среды | 5 |
| 3.3. Обеспечение трудового участия граждан, организаций в благоустройстве общественных территорий. | Администрация МО Красноуфимский округ | 2017 | 2022 | Организация учета и распределения трудовых ресурсов для достижения цели муниципальной программы | Формирование современной городской среды | 5 |

Приложение №4

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) |
|
| Муниципальная программа Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы | Отдел ЖКХ | всего в том числе: | 28399,49 |
| Отдел ЖКХ | областной бюджет | 22258,08 |
| Отдел ЖКХ | местный бюджет | 5904,75 |
| Управляющие компании | внебюджетные средства | 236,66 |

Приложение № 5

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»

**Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству**

**по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | |
| всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1. Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий | 17098,15 | 0,00 | 4241,53 | 2970,54 | 3084,35 | 3016,28 | 3785,45 |
| Областной бюджет | 16080,81 | 0,00 | 3989,15 | 2793,8 | 2900,83 | 2836,81 | 3560,22 |
| Местный бюджет | 846,351 | 0,00 | 209,96 | 147,04 | 152,68 | 149,306 | 187,38 |
| Внебюджетные источники | 170,9778 | 0,00 | 42,42 | 29,7 | 30,84 | 30,16 | 37,85 |
| 2 | 1.1 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 12 | 1056,134 | 0,00 | 1056,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 993,2944 | 0,00 | 993,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 52,27865 | 0,00 | 52,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10,56134 | 0,00 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 1.2 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 13 | 1235,694 | 0,00 | 1235,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1162,171 | 0,00 | 1162,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 61,16687 | 0,00 | 61,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 12,35694 | 0,00 | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1.3 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, д. Приданниково, ул. Дружбы д. 15, ул. Дружбы, д. 16 | 1036,892 | 0,00 | 1036,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 975,1969 | 0,00 | 975,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 51,32615 | 0,00 | 51,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 10,36892 | 0,00 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1.4 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, п.г.т. Натальинск, ул. Кирова, д. 22 | 912,798 | 0,00 | 912,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 858,49 | 0,00 | 858,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 45,18 | 0,00 | 45,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 9,128 | 0,00 | 9,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 1.5 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 14 | 978,36 | 0,00 | 0,00 | 978,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 920,1476 | 0,00 | 0,00 | 920,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 48,42882 | 0,00 | 0,00 | 48,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 9,7836 | 0,00 | 0,00 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1.6 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, п.Березовая Роща, ул.Загородная, д. 12, 14, 16 | 1992,18 | 0,00 | 0,00 | 1992,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1873,65 | 0,00 | 0,00 | 1873,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 98,61 | 0,00 | 0,00 | 98,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 1.7 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 16,17,18 | 3084,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3084,35 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2900,831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,83 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 152,6753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,68 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 30,8435 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,84 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 1.8 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, п.г.т. Натальинск, ул.Ленина, д. 23, 25. | 2017,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017,18 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1897,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1897,16 | 0,00 |
| Местный бюджет | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 20,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,17 | 0,00 |
| 10 | 1.9 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, д. Приданниково, ул. Дружбы, д. 13 | 999,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,10 | 0,00 |
| Областной бюджет | 939,6536 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,6536 | 0,00 |
| Местный бюджет | 49,45545 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,45545 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 9,991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 0,00 |
| 11 | 1.10 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, п. Сарана, ул.Партизанская, д. 6, 9, 11 | 1793,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1793,27 |
| Областной бюджет | 1686,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1686,57 |
| Местный бюджет | 88,76687 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,77 |
| Внебюджетные источники | 17,9327 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,93 |
| 12 | 1.11 Благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Садовая, д. 1,2 | 1992,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1992,18 |
| Областной бюджет | 1873,645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1873,65 |
| Местный бюджет | 98,61291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61 |
| Внебюджетные источники | 19,9218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,92 |
| 13 | 2. Мероприятия по повышению уровня благоустройства общественных территорий | 6568,069 | 0,00 | 2170,8 | 1485,27 | 1456 | 1456 | 0,00 |
| Областной бюджет | 6177,269 | 0,00 | 2041,64 | 1396,9 | 1369,37 | 1369,37 | 0,00 |
| Местный бюджет | 325,1195 | 0,00 | 107,45 | 73,52 | 72,07 | 72,07 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 65,6807 | 0,00 | 21,71 | 14,85 | 14,56 | 14,56 | 0,00 |
| 14 | 2.1 Благоустройство общественной территории по адресу: Красноуфимский район, п.г.т. Натальинск, ул. Кирова.. | 2170,8 | 0,00 | 2170,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2041,637 | 0,00 | 2041,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 107,4546 | 0,00 | 107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 21,708 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2.2 Благоустройство общественной территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Механизаторов. | 1485,27 | 0,00 | 0,00 | 1485,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1396,896 | 0,00 | 0,00 | 1396,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 73,52087 | 0,00 | 0,00 | 73,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 14,8527 | 0,00 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2.3 Благоустройство общественной территории по адресу: Красноуфимский район, п.г.т. Натальинск, ул. Советская, площадь. | 1456 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1456,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1369,368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1369,37 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 72,072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,07 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 14,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,56 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 2.4 Благоустройство общественной территории по адресу: Красноуфимский район, с. Крылово, ул. Гагарина. | 1456 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1456,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1369,368 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1369,37 | 0,00 |
| Местный бюджет | 72,072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,07 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 14,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,56 | 0,00 |

Приложение №6

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»

**План реализации**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | | 2022 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Проведение общественных обсуждений и утверждение дизайн-проектов. | Администрация МО Красноуфимский округ |  |  |  | до 01.12.2017 |  |  |  | до 01.12.2018 |  |  |  | до 01.12.2019 |  |  |  | до 01.12.2020 |  |  |  | до 01.12.2021 |  |  |  |  |
| Подготовка проектов на благоустройство общественных и дворовых территорий. | Администрация МО Красноуфимский округ |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12.2018 |  |  |  | до 01.12.2019 |  |  |  | до 01.12.2020 |  |  |  | до 01.12.2021 |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Администрация МО Красноуфимский округ |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12.2018 |  |  |  | до 01.12.2019 |  |  |  | до 01.12.2020 |  |  |  | до 01.12.2021 |  |  |  | до 01.12.2022 |
| Благоустройство общественных территорий | Администрация МО Красноуфимский округ |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12.2018 |  |  |  | до 01.12.2019 |  |  |  | до 01.12.2020 |  |  |  | до 01.12.2021 |  |  |  | до 01.12.2022 |