Приложение

к постановлению Администрации МО Красноуфимский округ от 02.03.2021 № 125

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ НА 2017-2024 ГОДЫ»**

2017 год

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел ЖКХ Администрации МО Красноуфимский округ |
| Сроки реализации муниципальной (комплексной) программы | 2017 - 2024 годы |
| Цели и задачи муниципальной (комплексной) программы | **Цель:**Повышение качества и комфорта благоустройства территории МО Красноуфимский округ**Задачи:**1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Красноуфимский округ.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Красноуфимский округ.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Красноуфимский округ.
4. Выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов внешнего благоустройства МО Красноуфимский округ
 |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной (комплексной) программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий.
3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО Красноуфимский округ.
4. Количество благоустроенных общественных территорий.
5. Доля дворовых территорий благоустроенных при финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц.
 |
| Объемы финансирования муниципальной (комплексной) программы, тыс. руб. | **ВСЕГО** **52 251,82 тыс. руб.**в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. руб. 2018 год – 837,12 тыс. руб. 2019 год – 19 357,50 тыс. руб. 2020 год – 28 557,21 тыс. руб. 2021 год – 900,00 тыс. руб. 2022 год – 900,00 тыс. руб. 2023 год – 900,00 тыс. руб. 2024 год – 800,00 тыс. руб.из них: **областной бюджет: 46 529,22 тыс. руб\*.**в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. руб. 2018 год – 92,02 тыс. руб. 2019 год – 18 637,50 тыс. руб. 2020 год – 27 799,70 тыс. руб. 2021 год – 0,00 тыс. руб. 2022 год – 0,00 тыс. руб.  2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб.**местный бюджет: 5 722,61 тыс. руб.**в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. руб. 2018 год – 745,10 тыс. руб. 2019 год – 720,00 тыс. руб. 2020 год – 757,51 тыс. руб. 2021 год – 900,00 тыс. руб. 2022 год – 900,00 тыс. руб. 2023 год – 900,00 тыс. руб. 2024 год – 800,00 тыс. руб**внебюджетные источники 0,00 тыс. руб.\***в том числе: 2017 год – 0,00 тыс. руб. 2018 год – 0,00 тыс. руб. 2019 год – 0,00 тыс. руб. 2020 год – 0,00 тыс. руб. 2021 год – 0,00 тыс. руб. 2022 год –0,00 тыс. руб.  2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб. |
|  Ожидаемые результаты | Снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий. |
| Адрес размещения муниципальнойпрограммы в сети Интернет  | [www.rkruf.ru](http://www.rkruf.ru) |

\*Средства уточняются в случае выделения субсидий из областного бюджета бюджету МО Красноуфимский округ в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы»

1. **Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства на территории МО Красноуфимский округ**

Общая площадь муниципального образования на 01.01.2017 г. составляла 339329 га, протяженность с севера на юг 110 км, с запада на восток 60 км. В состав МО Красноуфимский округ входят 67 населенных пунктов, из них поселков городского типа - 1, поселков - 6, сёл - 17, деревень - 43. Численность населения на 01.01.2017 года составляла25981 человек.

На территории Муниципального образования Красноуфимский округ расположено 160 многоквартирных домов (далее МКД) с общей площадью зданий 156,82тыс. м2.

Всего насчитывалось 17 детских спортивно-игровых оборудованных площадок, суммарная площадь которых составляла 17225 м2. Достаточно большое количество дворовых территорий не имеет детских спортивно-игровых площадок. Существуют проблемы, связанные с отсутствием внутридомовых автостоянок, разрушением асфальтобетонного покрытия дорожно-тропиночной сети, необходимостью ремонта наружного освещения и реконструкцией озеленения дворовых территорий.

Территория МО Красноуфимский округ лишена муниципальных парков, скверов и набережных. Организация планировки застройки и землепользования округа исторически сложилась таким образом, что фактически округ лишен территорий общего пользования, принадлежащих муниципалитету.

Благоустройство является одной из приоритетных задач в работе органов местного самоуправления.

Надлежащее состояние дворовых и общественных территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание комфортной городской среды, улучшение комфорта и безопасности дворовых и общественных территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

Для решения выявленных, проблем по вопросу благоустройства дворовых и общественных территорий и принятия мер по формированию комфортной городской среды на территории МО Красноуфимский округразработана настоящая программа.

1. **Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»**

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта благоустройства территории МО Красноуфимский округ.

Достижение цели будет обеспечиваться путем решения следующих задач:

* повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Красноуфимский округ;
* повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Красноуфимский округ;
* повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Красноуфимский округ.

Срок реализации муниципальной программы – 2017 - 2024 годы.

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в Приложении №1 к муниципальной программе.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий.

Для реализации мероприятий муниципальной программы утверждены следующие документы:

* Порядокпредставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Муниципальную программу«Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ» (постановление Администрации МО Красноуфимский округ от 31.05.2017 № 471);
* Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Красноуфимский округ» (постановление Администрации МО Красноуфимский округ от 31.05.2017 № 471);
* Порядок проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы «Формированиесовременной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ» (Постановление Администрации МО Красноуфимский округ от 31.05.2017 № 470).
1. **План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»указан в Приложении № 2.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципальной программы«Формирование современной городской средына территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы» указано в Приложении № 3

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы» указан в Приложении № 4.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы» указан в Приложении № 5.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы» указан в Приложении № 6.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц - Приложение № 7.

Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства указана в Приложении № 8

1. **Контроль и координация реализации**

**муниципальной программы**

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы создается Общественная комиссия. Включение объектов в муниципальную программу осуществляется по результатам рассмотрения и оценки Общественной комиссией предложений граждан и организаций.

Общественный контроль реализации мероприятий по благоустройству территории вправе осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в том числе с использованием технических средств для фото- и видеофиксации. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях при реализации проекта по благоустройству направляется в Общественную комиссию.

Общественный контроль реализации проекта по благоустройству общественной территории осуществляется с учетом положений и законов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.

Контроль над реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Приложение № 1

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»

**Цели, задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование цели (целей), задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя | Источник значений целевого показателя |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Цель: Повышение качества и комфорта благоустройства территории МО Красноуфимский округ |
|  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Красноуфимский округ. |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | Проценты | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11,12 | 12,24 | 13,36 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения МО Красноуфимский округ) | Проценты | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 4,3 | 5,00 | 5,90 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
|  | Задача 2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий МО Красноуфимский округ. |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |
|  | Задача 3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Красноуфимский округ. |
|  | Доля дворовых территорий благоустроенных при финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц | Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,12 | 2,24 | 3,36 | Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» |

Приложение № 2

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий программы «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номер строки  целевых показателей, на достижение которых  направлены  мероприятия |
| всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:  | 52251,82 | 0,00 | 837,12 | 19357,50 | 28557,21 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 |  |
| Областной бюджет  | 46529,22 | 0,00 | 92,02 | 18637,50 | 27799,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 5722,61 | 0,00 | 745,10 | 720,00 | 757,51 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 1. Разработка проектной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий. | 1325,15 | 0,00 | 611,90 | 123,58 | 589,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3, 4, 5, 7, 9 |
| Областной бюджет  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 1325,15 | 0,00 | 611,90 | 123,58 | 589,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 2. Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3, 4, 5, 9 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.1 Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, п.г.т. Натальинск, ул. Кирова, д. 22, Советская 3а, Советская 3, Ленина 25. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3, 4, 5, 9 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.2 Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, п. Сарана, ул. Партизанская д. 11, Заводскаяд. 67, д. 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3, 4, 5, 9 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.3 Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3, 4, 5, 9 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.4 Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3, 4, 5, 9 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.5 Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3, 4, 5, 9 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.6 Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, п.Березовая Роща, ул.Загородная,12, 14, 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3, 4, 5, 9 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.7 Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 16,17,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3, 4, 5, 9 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.8 Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, д. Приданниково, ул. Дружбы д. 15, ул. Дружбы, д. 16  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3, 4, 5, 9 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.9 Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, д. Приданниково, ул. Дружбы д. 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3, 4, 5, 9 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.10 Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Садовая, д. 1, д. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3, 4, 5, 9 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.11 Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Крылово, ул. Гагарина, д. 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3, 4, 5, 9 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.12 Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, с. Крылово, ул. Гагарина, д. 3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3, 4, 5, 9 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 3. Мероприятия по повышению уровня благоустройства общественных территорий  | 50126,67 | 0,00 | 225,22 | 19233,92 | 27967,54 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 7 |
| Областной бюджет  | 46529,22 | 0,00 | 92,02 | 18637,50 | 27799,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 3597,46 | 0,00 | 133,20 | 596,42 | 167,84 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.1 Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий. | 245,22 | 0,00 | 225,22 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Областной бюджет  | 92,02 | 0,00 | 92,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 153,2 | 0,00 | 133,20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.2 Комплексное благоустройство общественной территории: д. Приданниково, общественная территория по ул. Дружбы (территория бывшего стадиона).  | 47181,46 | 0,00 | 0,00 | 19213,92 | 27967,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Областной бюджет  | 46437,2 | 0,00 | 0,00 | 18637,50 | 27799,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 744,26 | 0,00 | 0,00 | 576,42 | 167,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.3 Комплексное благоустройство общественной территории: с. Криулино, общественная территория, расположенная по ул. Механизаторов (между Криулинским домом культуры и многоквартирным домом по адресу: ул. Механизаторов, 2А).  | 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Областной бюджет  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.4 Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: с. Нижнеиргинское, общественная территория по ул. Октябрьская. | 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Областной бюджет  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.5 Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: Общественная территория по ул. Мира в с. Русская Тавра. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 7 |
| Областной бюджет  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.6 Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: п.г.т. Натальинск, парк расположенный по ул. Кирова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Областной бюджет  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | 3.7 Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: п. Сарана благоустройство общественной территории по ул. Заводская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Областной бюджет  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.8 Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: с. Крылово, общественная территория по ул. Гагарина, от ул. Ленина до Крыловского СДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3.9 Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: с. Юва, территория по ул. Ленина (вблизи Ювинского детского сада). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 4. Мероприятия по содержанию сетей наружного освещение общественных территорий | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 7 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 5. Прочие мероприятия по содержанию общественных территорий | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 7 |
| Областной бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет  | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |  |
| Внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 3

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | Источник финан-сирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальная программа Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы | всего в том числе: |  |  |  |  |  | 0,00 | 837,12 | 19357,50 | 28557,21 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 800,00 |
| Администрация МО Красноуфимский округ | местный бюджет | 901 | 0503 | 1300123000 | 240 | 0,00 | 611,90 | 123,58 | 589,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МО Красноуфимский округ | местный бюджет | 901 | 0503 | 1300223000 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МО Красноуфимский округ | местный бюджет | 901 | 0503 | 1300323000 | 410 | 0,00 | 133,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МО Красноуфимский округ | областной бюджет | 901 | 0503 | 1300323000 | 240 | 0,00 | 92,02 | 20,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| Администрация МО Красноуфимский округ | областной бюджет | 901 | 0503 | 130F255550 | 240 | 0,00 | 0,00 | 18637,5 | 27799,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МО Красноуфимский округ | местный бюджет | 901 | 0503 | 130F255550 | 240 | 0,00 | 0,00 | 576,42 | 167,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация МО Красноуфимский округ | местный бюджет | 901 | 0503 | 1300423000 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| Администрация МО Красноуфимский округ | местный бюджет | 901 | 0503 | 1300523000 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |

Приложение № 4

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»

**План реализации**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Iквартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Проведение общественных обсуждений и утверждение дизайн-проектов. | Администрация МО Красноуфимский округ |  |  |  | до 01.12.2017 |  |  |  | до 01.12.2018 |  |  |  | до 01.12.2019 |  |  |  | до 01.12.2020 |  |  |  | до 01.12.2021 |  |  |  | до 01.12.2022 |  |  |  | до 01.12.2023 |  |  |  |  |
| Подготовка проектов на комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий. | Администрация МО Красноуфимский округ |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12.2018 |  |  |  | до 01.12.2019 |  |  |  | до 01.12.2020 |  |  |  | до 01.12.2021 |  |  |  | до 01.12.2022 |  |  |  | до 01.12.2023 |  |  |  |  |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий | Администрация МО Красноуфимский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12.2020 |  |  |  | до 01.12.2021 |  |  |  | до 01.12.2022 |  |  |  | до 01.12.2023 |  |  |  | до 01.12.2024 |
| Комплексное благоустройство общественных территорий | Администрация МО Красноуфимский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 01.12.2019 |  |  |  | до 01.12.2020 |  |  |  | до 01.12.2021 |  |  |  | до 01.12.2022 |  |  |  | до 01.12.2023 |  |  |  | до 01.12.2024 |

Приложение № 5

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»

Адресный перечень

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы» \*

1. Дворовые территории:

1) дворовая территории по адресу: Красноуфимский район, п.г.т. Натальинск, ул. Кирова, д. 22, Советская 3а, Советская 3, Ленина 25;

2) дворовой территории по адресу: Красноуфимский район, п. Сарана, ул. Партизанская д. 11, Заводскаяд. 67, д. 69;

3) дворовая территории по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 12;

4) дворовая территория по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 13;

5) дворовая территория по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 14;

6) дворовая территория по адресу: Красноуфимский район, п.Березовая Роща, ул.Загородная,12, 14, 16;

7) дворовая территория по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д. 16,17,18;

8) дворовая территория по адресу: Красноуфимский район, д.Приданниково, ул. Дружбы д. 15, ул. Дружбы, д. 16;

9) дворовая территория по адресу: Красноуфимский район, д. Приданниково, ул. Дружбы д. 13;

10) дворовая территория по адресу: Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Садовая, д. 1, д. 2;

11) дворовая территория по адресу: Красноуфимский район, с. Крылово, ул. Гагарина, д. 1;

12) дворовая территория по адресу: Красноуфимский район, с. Крылово, ул. Гагарина, д. 3..

\*Адресный перечень дворовых территорий может уточняться по мере поступления заявок на включение в Муниципальную программу.

Приложение № 6

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»

Адресный перечень

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование общественной территории | Год реализации |
|  | д. Приданниково, общественная территория по ул. Дружбы (территория бывшего стадиона). | 2019-2020 |
|  | с. Криулино, общественная территория, расположенная по ул. Механизаторов (между Криулинским домом культуры и многоквартирным домом по адресу: ул. Механизаторов, 2А). | 2021 |
|  | с. Нижнеиргинское, общественная территория по ул. Октябрьская. | 2022 |
|  | Общественная территория по ул. Мира в с. Русская Тавра | 2023 |
|  | п. Сарана благоустройство общественной территории по ул. Заводская | 2024 |
|  | п.г.т. Натальинск, парк расположенный по ул. Кирова. | 2024 |
|  | с. Крылово, общественная территория по ул. Гагарина, от ул. Ленина до Крыловского СДК | 2024 |
|  | с. Юва, территория по ул. Ленина (вблизи Ювинского детского сада). | 2024 |

Приложение № 7

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»

Адресный перечень

Объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование общественной территории | Год реализации |
| 1. | - | - |

Приложение № 8

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Муниципального образования Красноуфимский округ на 2017-2024 годы»

**Нормативная стоимость (единичные расценки)**

**элементов благоустройства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Элемент благоустройства | Ед. изм. | Нормативная стоимость, (руб.) |
| 1 | Урна | 1 шт. | 3 300,00 |
| 2 | Скамейка без спинки | 1 шт. | 9 800,00 |
| 3 | Скамейка со спинкой | 1 шт. | 13 600,00 |
| 4 | Песочница | 1 шт. | 12 000,00 |
| 5 | Качели | 1 шт. | 35 000,00 |
| 6 | Спортивный лабиринт | 1 шт. | 24 200,00 |
| 7. | Рукоход | 1 шт. | 30 100,00 |
| 8. | Ограждение  | 1 секция | 21 45,00 |
| 9. | Установка беседки | 1 шт. | 26 000,00 |