## Приложение N 6

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

МО Красноуфимский округ

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ до 2024 года"

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ до 2024 года»

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА  12 месяцев  2020 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Развитие газификации МО Красноуфимский округ до 2024 года» |
| 1 | Цель: Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1: Повышение уровня и качества газоснабжения в сельской местности |
| 3 | Целевой показатель 1. Ввод в действие газопроводов | км | 18,54 | 21,5 | 116 |  |
| 4 | Целевой показатель 2. Количество газифицированных населенных пунктов | ед. | 17 | 16 | 94,1 |  |
| 5 | Целевой показатель 2. Процент населения, охваченный газоснабжением | % | 35 | 50,4 | 144 |  |
| Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в МО Красноуфимский округ до 2024 года» |
| 6 | Задача 2 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 7 | Целевой показатель 2 Ввод (строительство) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых специалистов всего | тыс. кв. м. | 0,23 | 0,23 | 100 |  |
| 8 | Целевой показатель 2.1. Ввод (строительство) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | тыс. кв. м. | 0,13 | 0,13 | 100 |  |
| 9 | Целевой показатель 2.2. Ввод (строительство) жилья для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. м. | 0,10 | 0,10 | 100 |  |
| 10 | Целевой показатель 3. Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности (нарастающим итогом) | процентов | 100 |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель 3.1. Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих в сельской местности (нарастающим итогом). | процентов | 87 |  |  |  |

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА  12 месяцев 2020 года

тыс. рублей

| N строки | Наименование объектов | Всего, в том числе | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол нения | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |
| 1. | Разработка расчетных схем газоснабжения | 93,5 | 93,0 | 97,9 | 93,5 | 93 | 97,9 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Проектно-изыскательские работы и экспертиза на распределительные газопроводы | 4282,21 | 3544,46 | 82,7 | 4282,21 | 3544,46 | 827 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство распределительных газопроводов | 37668,98 | 35775,5 | 94,9 | 15084,68 | 13479,5 | 89,4 | 16414,0 | 16125,7 | 98,2 | 6170,3 | 6170,3 | 100 |
| 3.1 | «Распределительный газопровод д. Сызги Красноуфимского района, 2 очередь» | 14026,78 | 13 738,45 | 97,9 | 651,88 | 651,88 | 100 | 13374,9 | 13086,56 | 98 | - | - | - |
| 3.2 | «Подводящие газопровода к земельным участкам д. Сызги Красноуфимского района» | 6153,31 | 4936,82 | 80,2 | 6153,31 | 4936,82 | 80,2 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | «Газификация с. Ключики Красноуфимского района Свердловской области» | 9714,53 | 9 808,31 | 100,96 | 599,87 | 598,91 | 99,84 | 9209,44 | 3039,1 | 33 | 6170,3 | 6170,3 | 100 |
| 3.3 | «Подводящие газопровода к земельным участкам с. Ключики Красноуфимского района Свердловской области» | 7126,66 | 7291,91 | 102,3 | 7126,66 | 7291,91 | 102,3 | - | - | - | - | - | - |