**Сведения по плановой проверки соблюдения требований законодательства о контрактной системе**

**10 ноября 2021г. г. Красноуфимск**

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа начальника Финансового отдела администрации МО Красноуфимский округ от 27.09.2021г. № 36, в соответствии с п.10, п.11 Федерального стандарта внутреннего государственного(муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020г. №1235.

Тема контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного расходования средств местного бюджета предоставленных на реализацию мероприятия "Обеспечение деятельности культуры Укрепление материально- технической базы учреждений культуры, в том числе капитальный ремонт зданий, в которых размещаются учреждениякультуры" подпрограммы "Развитие культуры в Муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2024 года. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в рамках полномочий, установленных частью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

Проверяемый период : 2020 -2021 года

Контрольное мероприятие проведено:

- ведущим специалистом сектора бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля финансового отдела администрации МО Красноуфимский округ - Лихачёвой Е.А., руководитель проверочной группы;

- ведущим специалистом сектора бюджетного планирования финансового отдела администрации МО Красноуфимский округ – Городиловой Н.В.

**Выявлены следующие недостатки и нарушения законодательства о контрактной системе**

1.В нарушение части 7 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, части 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ, пунктов 1.2, 3.3 муниципального контракта от 24.03.2021г. №162300019121000016001 МБУК «ЦКНТ и БО» при выполнении работ по текущему ремонту Дегтярского сельского клуба по адресу: Свердловская область, Красноуфимский район,  ул.Трактовая д.22 по актам выполненных работ формы КС-2, содержащим недостоверные сведения, необоснованно приняты и оплачены работы по обработке огнезащитным покрытием при фактическом выполнении работ по замене крыши крыльца. Необоснованное расходование средств бюджета на общую сумму 13 609,56 руб.

2. В нарушении 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ, пунктом 72 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019г. №326/нпр, МБУК «ЦКНТ и БО» в локальном сметном расчете 02-01-01 б/н по капитальному ремонту крыши здания дома культуры МБУК "Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию", утверждена сметная стоимость - "задержателей", "ограждения кровельное", без проведения конъюнктурного анализа текущих цен.

3. В нарушении п. п. 3.2 договора 09.01.2020г. № 002.2020 нарушен срок оплаты выполненных работ на 6 рабочих дней.

4. Нарушены положения [части 2 статьи 34](consultantplus://offline/ref=A2A97FF09CC228FDA5822DC3A610B48387526BC7D35CFAC57AC4CA88DDC64AD8A8FDD39BAEB9D4B394FE09B4AFE833B64069B487AEF7819Bc3HAE) и [части 1 статьи 95](consultantplus://offline/ref=A2A97FF09CC228FDA5822DC3A610B48387526BC7D35CFAC57AC4CA88DDC64AD8A8FDD39BAEB8D3B296FE09B4AFE833B64069B487AEF7819Bc3HAE) Закона о контрактной системе, [части 1 статьи 452](consultantplus://offline/ref=A7764B849F1D007C444F177B4C1BBD1FC2828DDB84416D9D5F1403E16C70FFA0F2633CAD18BCD3S2P0E) Гражданского кодекса Российской Федерации, Заказчиком изменен объем выполненной работы более чем 10 % от объема предусмотренного контрактом №162300019121000016001 от 24.03.2021 года , без заключения дополнительного соглашения.

Передать материалы о результатах проверки в Красноуфимскую межрайонную прокуратуру

Ведущий специалист

Финансового отдела

администрации МО КО Е.А.Лихачёва